T.C.

AMASYABELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

| MECLİS KARARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KARAR TARİHİ | 07.04.2025 | KARAR NO | 62 |

KARAR

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.03.2025 tarih ve 1511 sayılı teklif yazısı okundu; verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Belediyemizin üyesi bulunduğu Birliğe ait İller Bankası Genel Müdürlüğü Kontrollüğünde Burka Yapı Enerji San. ve Tic.A.Ş. Firmasının yüklenimi altında yapımı devam eden Amasya İli, Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Katı Atık  Düzenli Depolama Ön İşlem Tesisi ve Yeni Lot İnşaatı yapım işi’ndeişin devamı sırasında yapımı gerekli görülerek ilgi (a) yazıda belirtilen T102 Mekanik Ön Ayrıştırma Tesisi İç Tesisatı, ile T102 Mekanik Ön Ayrıştırma Tesisi-CCTV Sistemi İmalatlarının, Birliğinizce ilgi (b), (c), (ç), ve (d) yazılarınızda talep edilen sırasıyla; menfez, istinat duvarı ile tavan vinci, trafo revizesi ve beton kaplama ile tesis ulaşım yolu yapılması ilave iş kalemlerinin devam eden işte iş artışı kapsamında yaptırılabilmesi talep edilmiştir. Tesisin işletilebilmesi için yapılması gerekli ilave imalatlardan kaynaklı 24.543.718,07.-TL. tutarına karşılık gelen %11.15 oranında iş artışı meydana gelmektedir.

Amasya İli, Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Katı Atık   Düzenli Depolama Ön İşlem Tesisi ve Yeni Lot İnşaatı yapım işinin maliyetinin 59.750.000,00.-TL.si KAP ödeneğinden 252.990.000,00.-TL.si ise Birliğiniz adına Bankanızca tahsis edilen krediden karşılanmaktadır. Ekteki kredi hesap tablosundan da görüleceği üzere, Sözleşme bedeli, fiyat farkı, KDV ve iş artışından dolayı 22.847.466,26.-TL. ek krediye ihtiyaç vardır.

İlave işlerin %11.15’lik iş artışı içerisinde yapılması ve bu işler için gerekli olan 22.847.466,26.-TL. ek kredi için 5393 Sayılı  Kanunun 18.Maddesinin (d) bendi ile 68. Maddenin (b) ve (d) bentleri gereği kredi kullanmak için gerekli Teminat Mektubu, Belediyeye ait gayrimenkullerin ipotek  verilmesi krediye ait her türlü Sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya Belediye Başkanı Av. Turgay SEVİNDİ’ye borçlanma yetkisi verilmesine, Üyeler; (Turgay Sevindi, Ali Bodur, Sıtkı Şener, A. Rasim Seven, Nurettin Ayan, Emine Hicin Arslan, Fatih Yağcı, Emre İşeri, Cengiz Lap, Yılmaz Doğaner, Nedim Şener, Bekdemir İşbilir, Ahmet Aydın, Meral Aliz, Abdullah Yılmaz, Süleyman Uzunalioğlu, Ahu Çıtak, Onur Kurnaz, Tolga Muammer Güven, Nurettin Temizişler, Murat Demirbaş, İsmet Abay, Soner Özarslan, Necmettin Topsakal, Serkan Güner, Yusuf Büyükbayraktar, Yusuf Demirkaya, Gönül Cebeci, Ahmet Aydın ve Oğuz Kaan Sütoğlu)’nun 30 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Av. Turgay SEVİNDİ		Emine HİCİN ARSLAN  		Ahu ÇITAK

B.Meclisi Başkanı       		Kâtip					Katip

Amasya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği Üyesidir.

İletişim: Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü- Amasya, Tel:Santral (0 358) 218 80 00 Faks: (0 358) 218 80 18,

Yazı İşleri Müdürü: (0 358) 218 80 18, e-posta: yaziisleri@amasya.bel.tr